**06 март 2019й №12 06 марта 2019г**

**О подготовке и проведении весеннего паводка 2019 года**

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья и паводков, обеспечения защиты населения и объектов экономики сельского поселения Администрация сельского поселения Староваряшский сельсовет муниципального района Янаульский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

- состав противопаводковой комиссии (Приложение № 1).

-план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Староваряшский сельсовет муниципального района Янаульский район в 2019году (Приложение № 2).

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, СПК, главе сельского поселения образований совместно с руководителями хозяйств:

* создать противопаводковые комиссии;

-разработать и утвердить мероприятия по проведению паводка 2019 года;

* обеспечить своевременное осуществление первоочередных противопаводковых работ;
* принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, подготовке к возможной эвакуации населения, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;
* установить постоянный контроль над состоянием напорных сооружений, водосбросов, дамб, мостов, накопителей жидких отходов, плотин.

- обеспечить запасами кормов все животноводческие объекты.

- обеспечить завоз необходимых материалов, продуктов питания, ГСМ, оборудования и грузов общего назначения до закрытия основных дорог республиканского и местного назначения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения М.Ш.Шаритдинов

Приложение № 2

к постановлению главы администрации

Сельского поселения Староваряшский муниципального района Янаульский район

от 06 марта 2019г № 12

**План мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Староваряшский сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан в 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственные  лица | Сроки исполнения |
| 1 | Создать противопаводковую комиссию  при администрации сельского поселения. | Администрация  сельского поселения | до 15 марта |
| 2 | Провести заседания комиссии. | председатель комиссии |  |
| 3 | Вести разъяснительную работу среди населения о мерах предосторожности в паводковый период. | члены комиссии,  депутаты, руководи-  тели учреждений | до 20 марта |
| 4 | Произвести очистительные работы в местах водонакопления вдоль центральных дорог проезжих частей. | бригадиры | до 01 марта |
| 5 | Очистить от снега зерносклады, административные учреждения, территории ферм, конных дворов и заправочной станции. | бригадиры | до 01 марта |
| 6 | Не допускать затопления источников водоснабжения, очищать водосточные трубы, канавы, обваловать территории родников и колодцев. | администрация  сельского поселения | на особый период |
| 7 | Организовать дежурство среди родителей и классных руководителей для сопровождения  учащихся в школу и обратно домой | председатель комиссии, родитель-  ский комитет | на особый период |
| 8 | Подготовить запасы продуктов питания. | директор школы | на особый период |
| 9 | Обеспечить запасами кормов все животноводческие объекты. | зав. фермами,  бригадиры | на особый период |
| Приложение №1  к постановлению главы администрации  сельского поселения Староваряшский сельсовет  муниципального района Янаульский район РБ  от 06 марта 2019 г № 12  **Состав комиссии на поводковый период на территории сельского поселения Староваряшский сельсовет муниципального района Янаульский район РБ**  Председатель: Шаритдинов М,Ш глава сельского поселения  Зам председателя:Асатов В.Г директор МБОУ СОШ  с.Старый Варяш (по согласованию)  Члены: Тимрязянов Ф.С агроном спк «Восток» (по согласованию)  Насибуллин Т.М вет.врач.спк «Восток» (по согласованию)  Ахтариев Г.М гл.инженер спк «Восток» (по согласованию)  Зайнуллин Е.В зав.МТФ №1(по согласованию)  Нигиев В.М бригадир бр.№ 3 (по согласованию)  Тимирбаев И.Д бригадир бр.№4 (по согласованию) | | | |

Управляющий делами Д.К.Гайфуллина